水库工程防汛人力、物资分配表（一）

| 水库名称 | 责任人 | 抢险队伍 |  |  | 防汛器材 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 负责单位 | 第一防线 （人） | 第二防线 （人） | 杉木 （条） | 砂石 （方) | 织袋 （条） |
| 老 虎 陂 | 江海彬 郑建华 谢潮杰 | 棋盘 | 70 | 200 |  |  |  |
|  |  | 军田 | 200 | 250 |  |  |  |
|  |  | 洪住 |  | 330 |  |  |  |
|  |  | 古湖 |  | 200 |  |  |  |
|  |  | 象岗 |  | 200 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 270 | 1180 | 50 | 20 | 1200 |
| 世 德 堂 | 陈伟生 杨烈辉 郑建华 | 赵埔 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | 中夏 |  | 640 |  |  |  |
|  |  | 梅坛 |  | 220 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 200 | 860 | 50 | 22 | 2000 |
| 磨石坑 | 曾玉荣 江茂雄 | 洪住 | 250 | 300 |  |  |  |
| 狮尾 | 钟深盛 | 洪住 | 50 | 300 |  |  |  |
| 宝山湖 | 杨松辉 | 宝山 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 洪住 |  | 60 |  |  |  |
| 食饭坑 |  | 军田 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 棋盘 |  | 70 |  | 50 | 500 |
| 虎腿 | 谢奕武 | 老桃 | 40 | 100 |  |  |  |
|  | 谢创鹏 | 永和 | 40 | 100 |  | 80 | 300 |
| 里军田 | 王锦存 | 棋盘 |  |  |  |  |  |
| 苦竹坑 |  | 棋盘 | 120 | 150 |  | 150 | 1000 |
| 小水吼 |  | 棋盘 |  |  |  |  |  |
| 相拍场 | 曾叙平 | 军田 | 80 | 120 |  | 30 | 350 |
| 古山 | 杨松辉 | 北洋 | 100 | 220 | 50 | 15 | 300 |
| 龟山电灌 | 江瑞标 | 云七 | 20 | 80 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 1240 | 3540 | 150 | 367 | 5650 |

涝溪堤围防汛人力、物资分配表（二)

| 工程地段 | 责任人 | 负责单位 | 抢险队伍 |  | 防汛器材 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一防线 （人） | 第二防线 （人） | 杉木 （条） | 砂石 （方） | 织袋 （条） |
| 双 溪 拦 河 | 曾培昭 蔡文彦 蔡少伟 | 北洋 | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  | 象岗 | 100 | 50 |  |  |  |
|  |  | 梅坛 | 50 | 50 |  |  |  |
|  |  | 下径 | 50 | 50 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 300 | 250 |  | 200 | 1000 |
| 赵埔－中夏 | 涂培亮 杨邓喜 | 赵埔 | 400 | 600 |  | 45 | 500 |
| 中夏－梅坛 | 林锦水 黄少群 | 中夏 | 600 | 800 |  | 45 | 600 |
| 梅坛－下径 | 吴美雄 谢春明 | 梅坛 | 200 | 300 |  | 15 | 300 |
| 下径－象岗 | 黄壮杰 吴俊鹏 | 下径 | 200 | 300 |  | 15 | 500 |
| 象岗－云七 | 蔡楚明 罗俊锐 | 象岗 | 400 | 600 |  | 23 | 300 |
| 云七－田东 | 江瑞标 吴叙新 | 云七 | 400 | 600 |  | 15 | 500 |
| 田东－双溪 | 江锐铭 江培城 | 顶田 | 200 | 300 |  | 10 | 200 |
| 双溪－月潭 | 江佳进 江利标 | 月潭 | 100 | 150 |  | 5 | 100 |
|  | 江燕光 江树镇 | 巷口 | 100 | 150 |  | 5 | 100 |
| 合计 |  |  | 2900 | 4050 |  | 378 | 4100 |
| 总计 |  |  | 4140 | 7590 | 150 | 745 | 9750 |