附表1：

揭东区水质达标治理目标考核表

附表1-1地表水水质优良（达到或优于III类）比例目标（%）

| 年份 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例 | 66.7 | 66.7 | 100 | 100 | 100 |

附表1-2地表水断面水质目标表

| 序号 | 河流 | 断面 名称 | 2014年 水质状况 | 2020年 水质目标 | 达标 年限 | 阶段 目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 榕江 北河 | 枫口 （古京北） | V | III | 2018 | 2017达到IV类 |  |
| 2 | 榕江 北河 | 硕榕 | — | II | 2020 | 2016达到III类 |  |
| 3 | 榕江 北河 | 锡中 | 劣V | II | 2020 | 2016达到III类 | 与蓝城区共河断面 |

附表1-3揭东区集中式饮用水水源考核表

| 序号 | 水源地名称 | 所在地 | 水质类别要求（达到或优于） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翁内水库 | 埔田镇 | II类 |
| 2 | 水吼水库 | 埔田镇 | II类 |
| 3 | 世德堂水库 | 埔田镇 | II类 |

附表1-4揭东区地下水考核点位水质现状表

| 序号 | 点位名称 | 2013年水质综合评价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 揭东区埔田镇 | 良好 |

附表2：     揭东区主要“十小”企业取缔关停清单

| 序号 | 所在乡镇 | 企业名称 | 位置 | 行业 | 计划关闭期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲溪街道 | 陈锡华纸厂 | 曲溪街道圩埔社区 | 小造纸 | 2017年底 |
| 2 | 曲溪街道 | 曾瑞荣纸厂 | 曲溪街道圩埔社区 | 小造纸 | 2017年底 |
| 3 | 曲溪街道 | 陈瑞丰纸厂 | 曲溪街道圩埔社区 | 小造纸 | 2017年底 |
| 4 | 曲溪街道 | 黄叙容纸厂 | 曲溪街道圩埔社区 | 小造纸 | 2017年底 |
| 5 | 曲溪街道 | 曾瑞杰紙厂 | 曲溪街道圩埔社区 | 小造纸 | 2017年底 |
| 6 | 曲溪街道 | 曾乌弟纸厂 | 曲溪街道圩埔社区 | 小造纸 | 2017年底 |
| 7 | 曲溪街道 | 曾瑞科纸厂 | 曲溪街道圩埔社区 | 小造纸 | 2017年底 |
| 8 | 曲溪街道 | 曾永大纸厂 | 曲溪街道圩埔社区 | 小造纸 | 2017年底 |
| 9 | 曲溪街道 | 黄贵城纸厂 | 曲溪街道圩埔社区 | 小造纸 | 2017年底 |
| 10 | 曲溪街道 | 张镇存纸厂 | 曲溪街道圩埔社区 | 小造纸 | 2017年底 |
| 11 | 曲溪街道 | 陈瑞文纸厂 | 曲溪街道圩埔社区 | 小造纸 | 2017年底 |
| 12 | 曲溪街道 | 曾瑞宏纸厂 | 曲溪街道圩埔社区 | 小造纸 | 2017年底 |
| 13 | 曲溪街道 | 徐秀佳纸厂 | 曲溪街道陇埔社区 | 小造纸 | 2017年底 |
| 14 | 曲溪街道 | 林若叙纸厂 | 曲溪街道陇埔社区 | 小造纸 | 2017年底 |

附表3：揭东区2015—2020村庄污水处理设施建设项目汇总

| 乡镇 | 农村人口 （万人） | 污水 产生量 | 行政村（个） | 设施点 个数（个） | 投资估算 （万元） | 污染负荷削减量（t/d) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | TP |
| 埔田镇 | 4.72 | 0.26 | 19 | 23 | 1400 | 0.20 | 0.03 | 0.0013 |
| 锡场镇 | 3.00 | 0.40 | 11 | 11 | 2100 | 0.30 | 0.05 | 0.0020 |
| 新亨镇 | 4.00 | 0.53 | 13 | 13 | 2800 | 0.40 | 0.06 | 0.0026 |
| 玉湖镇 | 8.20 | 1.08 | 20 | 20 | 5740 | 0.81 | 0.13 | 0.0054 |
| 云路镇 | 4.60 | 0.61 | 20 | 20 | 3220 | 0.46 | 0.07 | 0.0030 |
| 汇总 | 24.52 | 2.88 | 83 | 87 | 15260 | 2.16 | 0.35 | 0.0144 |

附表4：                揭东区城镇污水处理设施及管网建设工程清单

| 序号 | 项目名称 | 位置 | 承担单位 | 监管单位 | 预计 建设周期 | 主要建设内容 | 项目总投资（万元） | 拟实现的环境效益 | 项目进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 揭东县城污水处理厂 | 揭东区经济开发区东环路蟠龙村下底围 | 区污水 处理厂 | 区住建局 | 2017-2018 | 新增配套管网10.89千米 | 10660 | 提高污水处理率和收集率，削减COD4.62吨/日，氨氮0.294吨/日，总磷0.042吨/日 | 1-未开工 |
| 2 | 揭东开发新区污水处理厂 一期 | 揭东新区 | 开发区 | 区住建局 | 2017-2018 | 新增规模1万吨/日，新增配套管网 10千米 | 22500 | 提高污水处理率和收集率，削减COD2.73吨/日，氨氮0.21吨/日，总磷0.0315吨/日 | 1-在建 |
| 3 | 玉滘镇生活污水处理设施 | 玉滘镇 | 玉窖镇 政府 | 区住建局 | 2017-2018 | 新增规模0.5万吨/日，新增配套管网11.2千米 | 8895 | 提高污水处理率和收集率，削减COD0.65吨/日，氨氮0.05吨/日，总磷0.0075吨/日 | 2-在建 |
| 4 | 锡场镇生活污水处理设施 | 锡场镇 | 锡场镇 政府 | 区住建局 | 2017-2018 | 新增规模1万吨/日，新增配套管网 17千米 | 12545 | 提高污水处理率和收集率，削减COD1.3吨/日，氨氮0.1吨/日，总磷0.015吨/日 | 2-在建 |
| 5 | 新亨镇生活污水处理设施 | 新亨镇 | 新亨镇 政府 | 区住建局 | 2017-2018 | 新增规模1万吨/日，新增配套管网 13.5千米 | 11213 | 提高污水处理率和收集率，削减COD1.3吨/日，氨氮0.1吨/日，总磷0.015吨/日 | 2-在建 |
| 6 | 玉湖镇生活污水处理设施 | 玉湖镇 | 玉湖镇 政府 | 区住建局 | 2017-2018 | 新增规模0.4万吨/日，新增配套管网5.8千米 | 4937 | 提高污水处理率和收集率，削减COD0.52吨/日，氨氮0.04吨/日，总磷0.006吨/日 | 1-未开工 |
| 7 | 揭东县城污水处理厂升级改造工程 | 揭东区经济开发区东环路蟠龙村下底围 | 区污水出厂 | 区住建局 | — | 进一步提升出水标准 | — | 提高污水处理率和收集率，削减COD1.2吨/日，氨氮0.36吨/日，总磷0.036吨/日 | 1-未开工 |
| 8 | 揭东开发新区污水处理厂 二期工程 | 揭东新区 | 开发区 | 区住建局 | — | — | — | — | 1-未开工 |
| 9 | 玉滘镇生活污水处理设施 二期工程 | 玉滘镇 | 玉窖镇 政府 | 区住建局 | — | — | — | — | 1-未开工 |
| 10 | 揭东开发新区污水处理厂一期工程升级改造工程 | 揭东新区 | 开发区 | 区住建局 | — | 进一步提升出水标准 | — | 提高污水处理率和收集率，削减COD0.15吨/日，氨氮0.09吨/日，总磷0.003吨/日 | 1-未开工 |
| 11 | 玉滘镇生活污水处理设施升级改造工程 | 玉滘镇 | 玉窖镇 政府 | 区住建局 | — | 进一步提升出水标准 | — | 提高污水处理率和收集率，削减COD0.025吨/日，氨氮0.015吨/日，总磷0.0005吨/日 | 1-未开工 |
| 12 | 锡场镇生活污水处理设施升级改造工程 | 锡场镇 | 锡场镇 政府 | 区住建局 | — | 进一步提升出水标准 | — | 提高污水处理率和收集率，削减COD0.05吨/日，氨氮0.03吨/日，总磷0.001吨/日 | 1-未开工 |
| 13 | 新亨镇生活污水处理设施升级改造工程 | 新亨镇 | 新亨镇 政府 | 区住建局 | — | 进一步提升出水标准 | — | 提高污水处理率和收集率，削减COD0.05吨/日，氨氮0.03吨/日，总磷0.001吨/日 | 1-未开工 |
| 14 | 玉湖镇生活污水处理设施升级改造工程 | 玉湖镇 | 玉湖镇 政府 | 区住建局 | — | 进一步提升出水标准 | — | 提高污水处理率和收集率，削减COD0.02吨/日，氨氮0.012吨/日，总磷0.0004吨/日 | 1-未开工 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 70750 |  |  |

附表5：                    揭东区榕江北河流域工业集聚区污染集中治理项目清单

| 序号 | 项目名称 | 位置 | 承担单位 | 监管单位 | 预计 建设年限 | 主要建设内容 | 项目总投资 （万元） | 拟实现的环境效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 揭阳市电镀、酸洗定点基地一期 | 揭东区 玉窖镇 | 中德金属生态城 | 区环保局 | 2017年底前 | 建设11万平方米电镀生产线、5000吨电镀废水处理厂、危化品仓库，统一定点，集中治污，统一监管。 | 49987 | 集中治污，减少工业 污染负荷 |
| 2 | 揭阳市电镀、酸洗定点基地一期 升级工程 | 揭东区 玉窖镇 | 中德金属生态城 | 区环保局 | 2017年底前 | 在揭阳市电镀基地一期项目内增加建设中德表面处理工程技术中心、危化品仓库、浓缩液处理系统、蒸发结晶盐分离提纯项目、广东省电镀金属产品质量监测站（揭阳）等。 | 10000 | 集中治污，减少工业 污染负荷 |
| 3 | 揭阳市电镀、酸洗定点基地二期 | 揭东区 玉窖镇 | 中德金属生态城 | 区环保局 | 2018年底前 | 建设18万平方米电镀生产线、10000吨电镀废水处理厂，统一定点，集中治污，统一监管。 | 108198 | 集中治污，减少工业 污染负荷 |
| 4 | 揭东开发区 | 揭东县城 | 开发区 | 区环保局 | 2017年底前 | 按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。 | — | 集中治污，减少工业 污染负荷 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 168185 |  |

附表6：                            揭东区城镇生活垃圾处理处置项目清单

| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 预计建设周期 | 工程规模 | 主要建设内容 | 项目总投资（万元） | 拟实现的环境效益 | 项目进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂一期 | 揭阳市住建局 | 2015-2018 | 1000 t/d | 新增生活垃圾处理能力1000吨/日 | 50000 | 有效处理生活垃圾 | 2-在建 |
| 2 | 揭阳市东径外草地垃圾处理场垃圾渗滤液处理升级改造 | 揭阳市住建局 | 2016-2018 | 240m3 | 升级改造垃圾渗滤液处理系统 | 1458 | 保证垃圾渗滤液达标排放 | 1-未开工 |
| 3 | 揭阳市东径外草地垃圾处理场二期 | 揭阳市住建局 | 2016-2018 | 200t/d | 新增生活垃圾处理能力200吨/日 | 2200 | 有效处理生活垃圾 | 1-未开工 |
| 4 | 揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂二期 | 揭阳市住建局 | 2020年底前完成扩建论证工作 | 1000t/d | 新增生活垃圾处理能力1000吨/日 | — | 有效处理生活垃圾 | 1-未开工 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 53658 |  |  |

附表7：                               揭东区农业农村综合整治项目清单

| 序号 | 项目名称 | 位置 | 承担单位 | 监管单位 | 预计 建设周期 | 主要建设内容 | 项目总投资（万元） | 拟实现的环境效益 | 项目进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 揭东区玉湖镇坪上村环境污染整治项目 | 揭东区玉湖镇坪上村 | 玉湖镇 | 区住建局 | 2015-2018 | 1、生活污水处理与雨污管网工程；2、垃圾处理：7个生活垃圾收集工程，建筑垃圾收集池，垃圾专用运输车、人力垃圾收运车等项目 | 2400 | 减少进入饮用水保护区的污染负荷和生活垃圾污染 | 1-未开工 |
| 2 | 揭东区榕江流域村庄污水处理工程 | 揭东区全区 | 各镇（街道、开发区） | 区住建局 | 2015-2020 | 建设揭东区域内榕江流域农村污水处理设施共计233个 | 48000 | 有效治理农村污水， 减少入河污染负荷 | 1-未开工 |
| 3 | 新农村生态工程 | 揭东区 水源保护区 | 各镇（街道、开发区） | 区环保局 | 2016-2018 | 农村土壤污染调查、沃土工程、农村生态修复示范工程、生态农业示范基地 | 600 | 有效治理农村污水， 减少入河污染负荷 | 1-未开工 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 51000 |  |  |

附表8：                             揭东区水环境综合整治与生态修复项目清单

| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 监管单位 | 预计 建设周期 | 主要建设内容 | 项目总投资（万元） | 拟实现的环境效益 | 项目进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲溪河综合整治工程 | 区住建局 | 市住建局 | 2018 | 新建截污管道 2700m，上游污水处理站 1 座，清淤 30000m 3 ，新建堤岸 2300m，以及生态修复底泥氧化 16000m 2 、生态湿地及生态浮岛 5000m 2 | 8000 | 改善曲溪河水质，使曲溪河 不再黑臭 | 1-未开工 |
| 2 | 大港溪综合整治工程 | 区住建局 | 市住建局 | 2018 | 新建截污管道 4610m，清淤 40000m 3 ，连通箱涵 700m，新建堤岸 400m，以及生态修复底泥氧化 34500m 2 、生态湿地及生态浮岛 5000m 2 | 8000 | 改善大港溪水质，使大港溪 不再黑臭 | 1-未开工 |
| 3 | 车田河环境综合整治工程 | 埔田镇、开发区、云路镇 | 区水务局 | 2018 | 清淤、截污和堤岸生态修复 （含曝气装置） | 8000 | 改善车田河水质，减少进入 枫江的污染负荷 | 1-未开工 |
| 4 | 枫江综合整治工程 | 玉窖镇、云路镇、开发区、曲溪街道 | 区水务局 | 2018 | 枫江揭东段9公里河道清淤、堤岸生态 修复 | 10000 | 有效地改善河道污染的状况，改善枫江水质 | 1-未开工 |
| 5 | 中德金属生态城林场 改造工程 | 区农林局 | 市林业局 | 2016-2020 | 建设生态廊道、生态隔离带、雨水花园、湿地公园及生态林改造等 | 80000 | 改善生态环境 | 1-未开工 |
| 6 | 新西河水库饮用水水源保护区隔离设施 建设工程 | 区环保局、水务局 | 市环保局、水务局 | 2016-2018 | 5公里围网或绿化隔离带工程 | 500 | 确保饮用水安全， 防治污染事故发生 | 1-未开工 |
| 7 | 新西河水库饮用水水源保护区标示牌建设工程 | 区环保局、水务局 | 市环保局、水务局 | 2016-2018 | 标志牌、宣传牌、交通指示牌等建设 | 40 | 确保饮用水安全，减少人为 污染 | 1-未开工 |
| 8 | 揭阳市榕江流域 综合整治（揭东区） | 区水务局、环保局 | 市水务局、 环保局 | 2020 | 揭东区域范围内榕江流域连片集中整治，河道清淤、生态修复等 | 4000 | 有效地改善河道污染的状况，改善榕江水质 | 1-未开工 |
| 9 | 揭东区榕江污染整治生态湿地系统工程 | 区农林局、水务局 | 市林业局、水务局 | 2020 | 整治榕江北河揭东段河岸与江心洲 | 2600 | 减少入河污染负荷，有效改善榕江水质 | 1-未开工 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 121140 |  |  |

附表9：                              揭东区水体监管能力建设项目清单

| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 监管单位 | 预计 建设周期 | 主要建设内容 | 项目总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 揭东区环境监察机构标准化水平建设项目 | 区环保局 | 市环保局 | 2016-2020 | 到2020年，全区环境监察机构全面达标 | 3000 |

附表10：                    揭东区榕江流域2017年各控制单元水质目标与工作任务

| 序号 | 控制单元 | 水体名称 | 断面名称 | 断面属性 | 2017年水质目标 | 工业集聚区污染集中治理项目 | “十小”企业取缔关停数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 榕江北河揭东 控制单元 | 榕江北河 | 硕榕 | 跨县考核断面 | III | 揭东开发区 | 0 |
| 2 | 枫江揭东控制 单元 | 榕江北河 | 枫口 （古京北） | 跨县考核断面 | IV | 揭阳市电镀、酸洗定点基地一期， 揭阳市电镀、酸洗定点基地一期 升级工程 | 28 |

| 序号 | 控制单元 | 水体 名称 | 断面 名称 | 断面 属性 | 2018年水质目标 | 城镇污水处理设施及管网建设工程 | 城镇生活垃圾处理 处置项目 | 工业集聚区污染集中治理项目 | 河涌综合整治项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 榕江北河揭东 控制单元 | 榕江 北河 | 硕榕 | 跨县考核断面 | III | 揭东县城污水处理厂、揭东开发新区污水处理厂一期、新亨镇生活污水处理设施、玉湖镇生活污水处理设施、揭东县城污水处理厂升级改造工程 | 揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂一期 揭阳市东径外草地垃圾处理场垃圾渗滤液处理升级改造 揭阳市东径外草地垃圾处理场二期扩建工程 | — | — |
| 2 | 枫江揭东控制 单元 | 榕江 北河 | 枫口 （古京北） | 跨县考核断面 | IV | 玉窖镇生活污水处理设施 | — | 揭阳市电镀、酸洗定点基地二期 | 曲溪河综合整治工程 大港溪综合整治工程 车田河环境综合整治工程 枫江综合整治工程 |
| 3 | 榕江流域 （揭东区段） | — | — | — | — | — | — | — | 引榕干渠生态隔离工程、引榕干渠饮用水水源保护区标示牌建设工程 |

附表11：                    揭东区榕江流域2018年各控制单元水质目标与工作任务

附表12：                揭东区榕江流域2020年各控制单元水质目标与工作任务

| 序号 | 控制单元 | 水体名称 | 断面名称 | 断面属性 | 2020年水质目标 | 城镇污水处理设施及管网 建设工程 | 城镇生活垃圾处理处置项目 | 河涌综合整治项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 榕江北河 揭东控制 单元 | 榕江北河 | 硕榕 | 跨县考核断面 | II | 揭东开发新区污水处理厂二期、揭东开发新区污水处理厂一期升级改造工程、新亨镇生活污水处理设施升级改造工程、玉湖镇生活污水处理设施升级改造工程 | 揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂二期 论证工作 | — |
| 2 | 枫江揭东 控制单元 | 榕江北河 | 枫口 （古京北） | 跨县考核断面 | III | 玉窖镇生活污水处理设施二期工程、玉窖镇生活污水处理设施升级改造工程 | — | 中德金属生态城林场改造工程 |

附表13：                         揭东区规模化畜禽养殖场限期整改清单

| 序号 | 养殖场名称 | 养殖场所在地 | 养殖 类型 | 养殖数量 （头/羽） | 治污设施 | 预计完成年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王林伟 | 玉窖镇 | 生猪 | 1000 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 | 2017 |
| 2 | 揭阳市揭东区玉滘镇丽英养猪场 | 玉窖镇 | 生猪 | 1200 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 | 2017 |
| 3 | 揭东华清阿杜养殖场 | 锡场镇 | 生猪 | 2000 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 | 2017 |
| 4 | 揭阳市三好养殖专业合作社 | 云路镇 | 生猪 | 4000 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 | 2017 |
| 5 | 揭东奕群养殖场 | 玉窖镇 | 生猪 | 2400 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 | 2017 |
| 6 | 揭东区锡场汉武养殖场 | 锡场镇 | 生猪 | 1000 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 | 2017 |
| 7 | 揭东区创益种养专业合作社 | 埔田镇 | 肉鸡 | 200000 | 雨污分流+垫草垫料+废弃物综合利用 | 2018 |
| 8 | 揭东县新亨裕得宏种植场 | 新亨镇 | 生猪 | 6000 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 | 2018 |
| 9 | 玉湖镇丰源养殖场 | 玉湖镇 | 生猪 | 800 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 | 2018 |
| 10 | 玉湖镇黄亿辉生猪养殖场 | 玉湖镇 | 生猪 | 600 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 | 2018 |
| 11 | 静波养猪场 | 云路镇 | 生猪 | 600 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 | 2018 |
| 12 | 华裕畜牧养殖场 | 云路镇 | 肉牛 | 150 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 | 2018 |
| 13 | 揭东区三兴养殖专业合作社 | 玉湖镇 | 生猪 | 750 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 | 2019 |
| 14 | 玉湖镇玉大种养场 | 玉湖镇 | 生猪 | 600 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 | 2019 |
| 15 | 玉湖镇双发种养场 | 玉湖镇 | 生猪 | 600 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 | 2019 |
| 16 | 魏洁新猪场 | 云路镇 | 生猪 | 300 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 | 2019 |
| 17 | 锡场镇利顺养猪场 | 锡场镇 | 生猪 | 560 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 | 2019 |
| 18 | 广东鸿景种养专业合作社 | 玉湖镇 | 肉鸡 | 12000 | 雨污分流+垫草垫料+废弃物综合利用 | 2019 |
| 19 | 云路镇李伟杰生猪养殖场 | 云路镇 | 生猪 | 560 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 | 2019 |
| 20 | 鸿宇种养场 | 云路镇 | 奶牛 | 320 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 | 2020 |
| 21 | 吴军鲁 | 埔田镇 | 鸡 | 30000 | 雨污分流+垫草垫料+废弃物综合利用 | 2020 |
| 22 | 林惠潮 | 埔田镇 | 鸟 | 32000 | 雨污分流+垫草垫料+废弃物综合利用 | 2020 |
| 23 | 彬生 | 埔田镇 | 鸟 | 30000 | 雨污分流+垫草垫料+废弃物综合利用 | 2020 |
| 24 | 揭阳市揭东区鹏盛养兔专业合作社 | 埔田镇 | 兔 | 3000 | 雨污分流+垫草垫料+废弃物综合利用 | 2020 |
| 25 | 揭阳市汇盛狮头鹅养殖有限公司 | 玉湖镇 | 种、肉鹅 | 6000 | 雨污分流+垫草垫料+废弃物综合利用 | 2020 |

附表14：                         揭东区重点污染源与重污染企业监管名单

| 序号 | 填报单位详细名称 | 厂址 | 行业类别名称 | 排放量（t/a) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 废水量 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 1 | 青岛啤酒（揭阳）有限公司 | 揭东开发区新区 | 啤酒制造 | 397900 | 12.73 | 0.41 |
| 2 | 揭东经济开发试验区枫江纸品有限公司 | 揭东开发区 | 机制纸及纸板制造 | 269400 | 21.46 | 0.59 |
| 3 | 揭东试验区龙新纸品有限公司 | 揭东开发区 | 手工纸制造 | 242800 | 16.29 | 0.38 |
| 4 | 陈志华造纸厂 | 揭东区曲溪街道 | 机制纸及纸板制造 | 192000 | 86.42 | 0.42 |
| 5 | 广东鹏锦实业有限公司 | 揭东开发区 | 肥皂及合成洗涤剂制造 | 172240 | 15.58 | 0.76 |
| 6 | 深圳百事可乐饮料有限公司揭东分公司 | 揭东开发区 | 碳酸饮料制造 | 156985 | 17.04 | 0.56 |
| 7 | 揭阳市裕中食品有限公司 | 揭东区埔田镇 | 蔬菜、水果罐头制造 | 136400 | 16.8 | - |
| 8 | 广东榕泰实业股份有限公司化工溶剂厂 | 揭东开发区 | 其他合成材料制造 | 118900 | 18.9 | 0.63 |
| 9 | 广东东泰乳业有限公司 | 揭东开发区 | 乳制品制造 | 113800 | 11.83 | 0.59 |
| 10 | 揭阳市揭东经济开发区雅申纺织印染有限公司 | 揭东开发区 | 棉印染精加工 | 109000 | 10.59 | 0.64 |
| 11 | 揭阳市揭东区华豪纸制品有限公司 | 揭东区玉湖镇 | 机制纸及纸板制造 | 98400 | 5.43 | 0.2 |
| 12 | 揭东经济开发试验区泰丰侨金属制品有限公司 | 揭东开发区 | 金属结构制造 | 86242 | 9.2 | - |
| 13 | 揭阳市丽仕食品有限公司 | 揭东开发区 | 水产品罐头制造 | 64300 | 12.39 | 1.01 |
| 14 | 广东裕洲食品有限公司 | 揭东区埔田镇 | 蔬菜、水果罐头制造 | 61880 | 9.47 | 0.58 |
| 15 | 揭阳市联德食品工业有限公司 | 揭东区新亨镇 | 蔬菜、水果罐头制造 | 53010.5 | 9.08 | - |
| 16 | 广东宝嘉不锈钢实业有限公司 | 揭东开发区 | 钢压延加工 | 50000 | 4.75 | 0.15 |
| 17 | 揭阳市揭东柏达纸制品厂 | 揭东区新亨镇 | 加工纸制造 | 35300 | 26.42 | 0.12 |
| 18 | 揭阳市揭东圆翔纺织品印染有限公司 | 揭东区新亨镇 | 棉印染精加工 | 29000 | 22.81 | 1.7 |
| 19 | 揭阳市宏大食品实业有限公司 | 揭东开发区 | 蔬菜、水果罐头制造 | 28030 | 6.05 | 0.4 |
| 20 | 陈瑞峰造纸厂 | 揭东区曲溪街道 | 机制纸及纸板制造 | 23500 | 28.12 | 0.02 |
| 21 | 揭东县玉湖联发造纸厂 | 揭东区玉湖镇 | 机制纸及纸板制造 | 22700 | 2.33 | 0.06 |
| 22 | 清远楚江铜业有限公司揭阳分公司 | 揭东开发区 | 铜压延加工 | 21400 | 2.1 | - |
| 23 | 揭阳市揭东区绿野食品实业有限公司 | 揭东区新亨镇 | 蔬菜、水果罐头制造 | 21238 | 2.91 | - |
| 24 | 陈立远造纸厂 | 揭东区曲溪街道 | 机制纸及纸板制造 | 19400 | 20.41 | 0.01 |