| 揭东区网上中介服务超市建设工作任务分解表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 | 备注 |
| 1 | 梳理编制中介服务事项清单 | 区编委办 | 区法制局、区直有关部门 | 2018年5月底前 |  |
| 2 | 梳理中介服务机构资质要求 | 区编委办、政管办 | 区各行业主管部门 | 2018年6月底前 |  |
| 3 | 建立中介服务机构名录 | 区编委办、政管办 | 区各行业主管部门 | 2018年6月底前 |  |
| 4 | 推进网上中介服务超市平台建设 | 区政管办 | 区政管办 | 2018年7月底前 |  |
| 5 | 建立健全中介服务超市监管机制 | 区政管办、编委办 | 区财政局、发改局、各行业主管部门 | 2018年8月底前 |  |
| 6 | 推动中介超市宣传应用 | 区政管办 | 区各行业主管部门 | 持续推进 |  |