玉湖府〔2019〕5号

关于开展玉湖镇全面落实河长制工作

督导检查的通知

各村、各有关单位：

为全面及时掌握全镇各地全面推行河长制工作情况，指导、督导各村有力有序落实河长制各项任务，推动河库治理保护取得实效，根据《揭东区玉湖镇全面推行河长制工作督察制度（试行）》，区玉湖镇全面推行河长制工作领导小组办公室（以下简称区河长办）决定于2019年１月下旬组织开展全面落实河长制工作督导检查。现就有关事项通知如下：

本次督导检查由镇河长办会同国土所、环保办、城建办、水利所、农业办和林业站组织开展，采取听取工作汇报、查阅台账资料、检查河库管理现场等方式，对全镇各地开展督查（督查工作方案详见附件）。现场检查要每个河、溪、沟、渠、塘，具体督查时间、行程由镇河长办另行通知。

各村要高度重视，按照《督查工作方案》认真做好相关准备工作，系统总结今年以来河长制工作开展情况，如实反映本村全面落实河长制工作进展、成效和存在问题、困难，及时提供相关文件资料。

镇河长办各成员单位按职能负责对各地提供的佐证材料进行核对评分，提出相关意见，由河长办汇总后形成督查报告，报镇相关河长。

联系人：吴玉安；联系电话：18320574550；电子邮箱：526499318@qq.com。

附件：2018年揭东区玉湖镇全面推行河长制督查工作方案

揭阳市揭东区玉湖镇全面推行河长制

工作领导办公室

玉湖镇人民政府（代章）

2019年1月15日

玉湖镇党政办公室 2019年1月15日印发

附件

2018年揭东区玉湖镇全面推行河长制

督查工作方案

为全面及时掌握全镇各地全面推行河长制工作情况,指导、督促各村有力有序落实河长制各项任务,推动河库治理保护取得实效,根据《揭东区玉湖镇全面推行河长制工作督察制(试行)》,制定本方案。

一、督导检查范围

全镇20个行政村。

二、组织形式和时间安排

本次督查由镇河长办公室会同镇国土所、环保办、城建办、水利所、农业办、林业站组成,组长由相关部门的负责人担任,组员由镇河长办公室及成员单位派人组成,于2019年1月下旬起对各村开展督查。督查工作实行组长负责制,具体行程、时间安排等另行通知。

督查组要深入细致地开展督导检查工作,采取听取工作汇报、查阅台账资料、检查河湖管理现场等方式,准确掌握各地真实情况,总结好的做法和典型经验,分析存在的突出问题和困难,提出下一步工作建议和意见。

三、督导检查主要内容

(一)全面落实河长制情况

1.全面落实河长制进展情况。检查河长履职、河长制办室运转、河长公示牌设立与维护、监督检查制度执行、配套政策落实、验收考核及结果应用等情况。

(二)河长履职情况

2.河长库长巡河巡库情况。检查是否制定河长库长年度巡河巡库计划,检查各村级河长库长巡河巡库情况。

3.问题督办、整改情况。检查各村对上级督导检查、上级及本级河长巡河、群众举报、媒体曝光等发现的问题,是否进行整改。

4.河库整治情况。针对河库管理存在的问题,检查河长长组织开展专项整治行动情况。

(三)河长制任务落实和专项行动开展情况

5.水面漂浮物清理专项行动。检查各村今年第一次专项行动(2018年6月1日至6月30日)取得的成效和第二次专项行动(2018年9月15日至10月15日)的开展情况。

6.河湖“清四乱”专项行动开展情况。检查应在2019年1月月下旬完成摸底调查阶段的工作进展情况,在此基础上重点检查边查边改的工作情况。

7..污染源控制和污染治理情况。包括地生活污染、工业污染、农业农村污染等防治情况。

(四)河长制基础工作

8.河长制倌息化建设情况。要求全省统一使用“广东智3慧河长”系统,检查各村级河长库长入驻广东智慧河长”微信平台和使用平台巡河情况。

四、整改工作

被督查各村按照督查整改要求,制定整改方案,并在规定期限内报送整改情况。督查结果及整改情况作为河长制工作考核的重要依据。逾期未完成整改的,视情况采取约谈、通报批评等措施。

五、工作纪律

督查组应严格落实中央八项规定及实施细则精神和要求,轻车简从,廉洁自律;坚持民主集中制原则,充分吸纳各方面意见建议。